РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2021                                   г.Ачинск                                              154-п

Об утверждении мероприятий об организации работ по подготовке муниципального образования город Ачинск к работе в отопительный период 2021-2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений, объектов жилищного фонда и соцкультбыта, систем водоснабжения и водоотведения города к работе в осенне-зимний период  2021-2022 годов, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 36, 40, 55 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке города, источников электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, инженерных систем, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно  приложению № 2.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Ачинск к отопительному периоду 2021-2022 годов, согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 01.09.2021.

5. Рекомендовать     генеральному     директору      ЗФ    АО  «КрасЭко»

Д.В. Потапенко обеспечить своевременную подготовку оборудования распределительных и трансформаторных подстанций, электрических сетей к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 01.09.2021.

6. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, собственникам помещений, осуществляющим непосредственный способ управления:

- обеспечить подготовку жилищного фонда и внутридомовых инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 02.08.2021;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

7. И. о. руководителя   управления   образования   администрации    города Ачинска Г.М. Нефедовой, и. о. начальника отдела культуры администрации города Ачинска Е.В. Егоровой, начальнику отдела спорта и молодежной политики администрации города Ачинска С.Ю. Епишину:

-  обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 02.08.2021;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» Д.Ю. Лебедеву, главному врачу КГБУЗ КК «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» А.П. Третьякову, главному врачу КГАУЗ «Ачинская межрайонная стоматологическая поликлиника» Г.И. Кузнецовой, главному врачу КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка № 1» И.Ю. Стрижевской, заведующему филиалом КГАУЗ Краевой   Центр   СПИД     в городе Ачинске Т.Г. Печениной, заведующему филиалом в г. Ачинске КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1» В.В. Проскурину, заведующему филиалом КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови № 1» в городе Ачинске М.Н. Антипину, заведующему филиалом № 7 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» в городе Ачинске И.Н. Пичугину, заведующему филиалом № 1 «Красноярский краевой       кожно-венерологический     диспансер    № 1» в городе Ачинске

Н. В. Мещеряковой, заведующему филиалом № 4 КГБУЗ «Красноярский краевой     противотуберкулезный диспансер № 1»     в    городе      Ачинске

Е.Н. Тимофеевой,  начальнику территориального отделения КГКУ «УСЗН по г. Ачинску и Ачинскому району Красноярского края» С.Ф. Лозовику:

- обеспечить подготовку подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов в срок до 02.08.2021;

- подготовить к проверке комиссии необходимую документацию, в соответствии главе IV Правил оценки  готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», согласно приложению № 3.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, руководителям управляющих организаций, председателям товариществ собственников жилья, собственникам помещений, осуществляющим непосредственный способ управления, с 01.06.2021 и до начала отопительного периода 2021-2022 годов, представлять в МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» еженедельный отчет о выполнении запланированных мероприятий по подготовке жилищного фонда, источников тепло- и водоснабжения, инженерных систем, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

10. Комиссии провести проверку предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющих в хозяйственном ведении (аренде, собственности или ином праве пользования) источники тепловой энергии, тепловые и водопроводные сети, согласно приложению № 4.

11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы города Ачинска О. В. Корзика.

12. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Ачинска                                                               А.Ю. Токарев

| Приложение № 1 к постановлению администрации города Ачинска от 27.05.2021 № 154-п Мероприятия по подготовке муниципального образования город Ачинск к работе в отопительный период 2021-2022 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Теплосеть» | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ж.д. № 7 м-он 8 | II-III квартал 2021г. | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1в ул. Свердлова до т.1 ул. 30 лет ВЛКСМ | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 47 до т. А ул. Трудовых Резервов, 5 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 23 ул. Пузанова до т.2Б ж. д. 20 ул. Ленина | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 22 до ж. д. № 32 ул. Пузановой | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 1 до ж. д. № 13 м-он 8 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. А до у.у. ж. д. № 20 м-он 2 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 40 до т. 41 ул. Патушинского, 2 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т.7 до ж. д. № 12 ул. Партизанская | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 15 до т. 16 ул. Пузанова, от т. 16 до ул. Ленина стр. 18, от т. 16 до школы № 4 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети т.1 через т.10, 11 до ж. д. № 61 ул. Льва Толстого | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от НО № 29 до НО №30 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-8 до ж. д. № 5 ул. Просвещения, Рудник | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 2 и т.7 ул. Безымянная до ж. д. № 3 28 квартал | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от т. 1б/6 до т.16/6-6 ул. Металлургов | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ППНС-1 до т. 2 ул. Карьерная | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-13 до ТК-23-14 24 квартал | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17а-19 до ж. д. № 3 квартал 7Б | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17-11 до ж. д. № 10 ул. Лебеденко | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-23-10 до ТК-23-11 квартал 24 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-7а до ТК-8а м-он 5 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ж. д. № 9 м-он 6 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-12 до ж. д. № 6 м-он 3 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-6 до ж. д. № 15 м-он 6 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-46а до ТК-47 пр. Лапенкова | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-52Б до ТК-53 пр. Лапенкова | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-49 до ж. д. № 1 ЮВР | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-51 до ж. д. № 28 м-он 3 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ж. д. № 6 до ж. д. № 9 ул. Дружбы Народов | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-69 до ТК-73 пер. Апрельский | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20/1 до ТК-20/2 ул. Горная | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3 до ТК-3/1 ул. Кирова стр. 98 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2/2 до ж. д. № 38 ул. Привокзальная | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ПНС 2-го подъема в сторону т. 10 ул. Красной Звезды | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ж. д. 2 до ж. д. 17 ул. Догаева | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-18/4 до ТК-18/6 р-он ж. д. 17-18 ул. Кирова | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-17 до ТК-17/1 ул. Кирова, ж. д.№ 11 2-й Привокз. р-он | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети от гаража хоз. корпуса до столовой (МАОУ "Сокол") | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт сети ГВС от гаража хоз. корпуса до столовой (МАОУ "Сокол") | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Замена запорной, регулирующей арматуры ЦТП, ППНС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт с заменой компенсаторов и запорной арматуры | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт оборудования котельной № 6 Ачинск-1, малые котельные | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт котла №2 на котельной М. Ивановка | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Бак-аккумулятор горячей воды на ЦТП | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Восстановление асфальтового покрытия дорог после ремонта сетей тепло и водоснабжения | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Кр. Звезды до ул. Дзержинского | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-105 до ВК-112 4й привокзальный м-он | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-74 до ВК-76 ул. Дружбы Народов | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Черемуховая | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-98 до ВК-120 ул. Черемуховая | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-55 до ВК-58/1 ж. д. 19а, 19Б 3-й привокзальный м-он | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-127 до ВК-129 ул. Новосибирская, 71 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-124 ж. д. № 33А 3 привокзальный | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-29 до ВК-32 ул. 2-я Омская | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-124 до ВК-125 ул. Гоголевская | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети ж. д. № 46 м-он 9 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-10 до ж. д. № 36 м-он 5 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от м-он 5 ж. д. 10 до ж. д. № 12 28 квартал | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети стр. 6 ул. Лазо до ж. д. № 18 ул. Калинина | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ж. д. № 1 до ВК-2 24 квартал | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети ж. д. № 40 м-он 5 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Тимофеева | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-2 АЗС "Сититоп" до узла регулирования 7Б квартал | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 ж. д. 12 квартал 28 до ВК-2 кв-л Политехникум | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-5 до ВК-7 Детский дом ул. Мира | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-13 до ВК-34 ж. д. № 11 м-он 3 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-61 пер. Пионерский до ВК-ж. д. 25 м-он 9 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-36 до ВК-29 ул. Зверева | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети -ПРОКОЛ под ул. Зверева (с 3-14 на 6-3) | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-7 до ВК-41а ж. д. 31а, р-он шк. № 5 м-он 3 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети ж. д. № 24 м-он Авиатор | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ж.д. №48 м-он 1 до ВК-27 ж.д. №46 м-он 1 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-4 ул. Спортивная к школе №7 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-70 до ВК-10 д/с № 36 м-он 6 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети ж. д. № 10 м-он 9 | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети - ввод в ж. д. № 33а ул. Свердлова | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт Ру-10кВ РТП № 3 4й водоподъем МЖК | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт канализационного коллектора КНС-2А | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Замена запорной арматуры в НСНС ЛОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт конуса песколовки № 1 ЛОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт решеток №1, 2, 3, 4 ЛОС и ПОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт шиберов на ПО № 1-4 ЛОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Капитальный ремонт песковой площадки № 1 ЛОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
|  | Гидроизоляция ВО № 4, 6 ЛОС | II-III квартал 2021г | Генеральный директор ООО "Теплосеть" В.Ю. Овчинников |
| ОАО «РУСАЛ Ачинск» | Расширенный текущий ремонт турбогенератора Т-50-130 ст. №1 | IV квартал 2021 г. | Управляющий директор ОАО "РУСАЛ Ачинск" Е.И. Жуков |
|  | Капитальный ремонт энергетического котла БКЗ-320-140 ст. № 5 | III квартал 2021 г. | Управляющий директор ОАО "РУСАЛ Ачинск" Е.И. Жуков |
|  | Ремонт тепловой сети ТЭЦ БУ-1, 5, 6; пиковой котельной | III квартал 2021 г. | Управляющий директор ОАО "РУСАЛ Ачинск" Е.И. Жуков |
|  | Ремонт оборудования вагоноопрокидывателя. № 2 | III квартал 2021 г. | Управляющий директор ОАО "РУСАЛ Ачинск" Е.И. Жуков |
| ООО «ТК Восток» | Замена ленты транспортера № 3 | IV квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт и ревизия цепников шлакозолоудаления № 1, 2, 3, 4 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт фильтров ХВО, Замена фильтра ХВО №1, с заменой трубопроводов, частичная замена катионита в фильтрах № 2,3 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-150 | IV квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена сетевого насоса 1Д 315-71 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена дымососа Д -13 № 2 (правый) | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена дымососа Д -13 № 3 (левый) | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Установка насоса 1К 80-50-200 в насосной | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена задвижек на подпиточных насосах Ду-100 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт напорного коллектора насосной | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена расходомеров на котлы № 2, 3, 4 | II-III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт уголковой решетки котел № 3 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт дутьевых вентиляторов ВЦ 6-28-6-01 № 2, 3, 4 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт забрасывателей ЗП-400 на котлах № 2, 3, 4 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт приводных станций конвейеров № 1, 2, 3 топливоподачи | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт роликов транспортёра углеподачи | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена вышедших из строя приборов КИПиА на котле № 2, 3, 4 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт обвязки воздушных клапанов на котле № 2 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя насоса К-65-160 № 1 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя насоса К-65-160 № 2 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя насоса К-65-160 № 3 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА дымососа № 2 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА дымососа № 3 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА дымососа № 4 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя сетевого насоса № 1 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя сетевого насоса № 2 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
| ООО «ТК Восток» | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя сетевого насоса № 3 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Чистка, протяжка, замена ПРА в РП котельной, углеподачи, водонасосной | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена подшипников эл. двигателя конвееров углеподачи | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя дутьевого вентилятора № 1 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя дутьевого вентилятора № 2 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя дутьевого вентилятора № 3 | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Ремонт ПРА, замена подшипников эл. двигателя дутьевого вентилятора № 4 | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Чистка, протяжка, замена ПРА в РП водозаборных скважин | II квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена подшипников эл. двигателей конвейеров углеподачи | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
|  | Замена подшипников эл. двигателей аспирации золоудаления | III квартал 2021 г. | Генеральный директор ООО «ТК Восток» Н.В. Кирсанова |
| ЗАО «Назаровское» | Техническое обслуживание и текущий ремонт аппаратов теплообменных пластинчатых | III квартал 2021 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И. А. Назмутдинов |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт средств химводоподготовки | III квартал 2021 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И. А. Назмутдинов |
|  | Планово-предупредительные работы по средствам КИПиА и электрооборудованию | III квартал 2021 г. | Начальник котельной ЗАО «Назаровское» И. А. Назмутдинов |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Ачинска

от 27.05.2021 № 154-п

Состав

комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2021-2022

| Корзик О. В. | - заместитель Главы города Ачинска, председатель комиссии или лицо его замещающее; |
| --- | --- |
| Книга Д.Н. | - директор МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», заместитель председателя комиссии или лицо его замещающее; |
|  | Члены комиссии: |
| Губанова М.С. | - муниципальный инспектор отдела жилищного, земельного и дорожного контроля администрации города Ачинска; |
| Слободчикова А. В. | - главный специалист отдела городского хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска»; |
| Овчинников В.Ю. | - генеральный директор ООО «Теплосеть» или лицо его замещающее (по согласованию). |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Ачинска

от 27.05.2021 № 154-п

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Ачинск к отопительному периоду 2021-2022 годов

- Порядок проведения проверки

- Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории города Ачинска к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений, объектов жилищного фонда и соцкультбыта, систем водоснабжения и водоотведения.

2. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке  готовности объектов жилищно-коммунального назначения, организаций всех форм собственности города Ачинска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 (далее – комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -  Правила).

3. Сроки проведения проверок определены периодами:

- для  потребителей тепловой энергии с 02 по 26 августа 2021 года;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 27 по 30 августа 2021 года.

4. Объекты, подлежащие проверке: жилищный фонд, источники тепло- водоснабжения, инженерные системы, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности города Ачинска.

5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проверок (приложение № 1 к Программе).

- Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) наличие графика тепловых нагрузок;

3) документы подтверждающие наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) подтверждающие документы о функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) документы о проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) документы об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) документы подтверждающие качество теплоносителя;

8) документы об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) документы об обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

10) документы об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузка топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- наличие актов проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- отчет о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования,  участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- отчет о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) документы подтверждающие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отчет о выполненных в установленные сроки предписаниях, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственно власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления муниципального образования  город Ачинска;

13) подтверждающие документы работоспособности автоматических регуляторов при их наличии.

- Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии

1) отчет об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) подтверждающий документ, свидетельствующий о проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)  подтверждающие документы  о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)  отчет о выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)  подтверждающий документ состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) отчет о  состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) отчет о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)  подтверждающие документы о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) подтверждающие документы о работоспособности защиты систем теплопотребления;

10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) подтверждающие документы об отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) подтверждающие документы о плотности оборудования тепловых пунктов;

13)  подтверждающие документы о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) документ, свидетельствующий об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) подтверждающие документы о  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)  подтверждающие документы о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение № 4

- к постановлению администрации города Ачинска

от 27.05.2021 № 154-п

- График проведения проверки готовности к отопительному периоду

- 2021-2022 годов муниципального образования город Ачинск

| № п/п | Наименование организаций | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, находящиеся в управлении: |  |  |  |
| 1 | ООО УО «Привокзальный» | 04.08.2021 |  |
| 2 | ООО УК «Счастливый дом» | 04.08.2021 |  |
| 3 | ООО «СтройАчинск» | 05.08.2021 |  |
| 4 | ООО УК «ГЕТЕЯ» | 05.08.2021 |  |
| 5 | Товарищество собственников жилья «6/19» | 06.08.2021 |  |
| 6 | ООО «УО ЖКХ» | 06.08.2021 |  |
| 7 | ООО «ЖЭК» | 11.08.2021 |  |
| 8 | ООО УК «Жилищник» | 11.08.2021 |  |
| 9 | Товарищество собственников жилья «Собственник» | 12.08.2021 |  |
| 10 | ООО «Собственник» | 12.08.2021 |  |
| 11 | ООО УК «Сибирский город» | 13.08.2021 |  |
| 12 | ООО УК «Центр управления МКД» | 13.08.2021 |  |
| 13 | ООО «ГорЖЭК» | 18.08.2021 |  |
| 14 | ООО «ЭнКом» | 18.08.2021 |  |
| 15 | ООО «ЖСК» | 19.08.2021 |  |
| 16 | ООО «УК Енисей» | 19.08.2021 |  |
| 17 | Учреждения подведомственные отделу культуры администрации города Ачинска | 20.08.2021 |  |
| 18 | Учреждения подведомственные управлению социальной защиты населения администрации города Ачинска | 20.08.2021 |  |
| 19 | Учреждения подведомственные управлению образования администрации города Ачинска | 25.08.2021 |  |
| 20 | Учреждения подведомственные отделу спорта, туризма и молодежной политики администрации города Ачинска | 25.08.2021 |  |
| 21 | Краевые государственные бюджетные учреждения здравоохранения | 26.08.2021 |  |
| Системы и объекты теплоснабжения, находящиеся на обслуживании теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |  |  |
|  | ООО «Теплосеть» | 27.08.2021 |  |
|  | ООО «ТК Восток» | 30.08.2021 |  |
|  | ЗАО «Назаровское» | 31.08.2021 |  |