

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2022 г. Ачинск 290-п

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 381-п |

В целях повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ), распоряжением администрации города Ачинска от 12.12.2014 № 4639-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска», постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 № 299-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 36, 40, 55, 57 Устава города Ачинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Ачинска от 31.10.2013 № 381-п «Об утверждении муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» (в ред. от 06.02.2014 № 096-п, от 30.05.2014 № 310-п, от 22.07.2014 № 377-п, от 28.08.2014 № 400-п, от 06.11.2014 № 488-п, от 06.03.2015 № 062-п, от 28.04.2015 № 156-п, от 17.06.2015 № 220-п, от 29.06.2015 № 237-п, от 08.09.2015 № 293-п, от 02.11.2015 № 369-п, от 16.11.2015 № 397-п, от 23.11.2015 № 405-п, от 21.12.2015 № 453-п, от 24.12.2015 № 464-п, от 29.01.2016 № 030-п, от 18.03.2016 № 087-п, от 18.04.2016 № 110-п, от 25.07.2016 № 267-п, от 26.07.2016 № 271-п, от 06.09.2016 № 304-п, от 01.11.2016 № 391-п, от 03.11.2016 № 395-п, от 05.12.2016 № 426-п, от 23.12.2016 № 471-п, от 02.03.2017 № 050-п, от 10.04.2017 № 086-п, от 12.05.2017 № 141-п, от 12.05.2017 № 142-п, от 25.07.2017 № 221-п, от 25.07.2017 № 224-п, от 08.09.2017 № 269-п, от 18.09.2017 № 277-п, от 25.09.2017 № 287-п, от 26.09.2017 № 288-п, от 16.10.2017 № 307-п, от 10.04.2018 № 092-п, от 10.04.2018 № 093-п, от 10.07.2018 № 196-п, от 09.10.2018 № 364-п, от 10.10.2018 № 366-п, от 22.10.2018 № 382-п, от 06.12.2018 № 439-п, от 10.06.2019 № 199-п, от 02.08.2019 № 286-п, от 19.09.2019 № 371-п, от 11.10.2019 № 413-п, от 17.10.2019 № 430-п, от 11.11.2019 № 469-п, от 12.11.2019 № 470-п, от 30.12.2019 № 578-п, от 13.03.2020 № 071-п, от 26.03.2020 № 085-п, от 08.06.2020 № 162-п, от 31.08.2020 № 211-п, от 05.10.2020 № 242-п, от 16.10.2020 № 255-п, от 19.10.2020 № 258-п, от 06.11.2020 № 271-п, от 13.11.2020 № 275-п, от 22.12.2020 № 305-п, от 12.04.2021 № 087-п, от 11.10.2021 № 284-п, от 18.10.2021 № 297-п, от 12.01.2022 № 004-п, от 17.03.2022 № 074-п), следующего содержания:

1. [Абзац](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DBEE9C43D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 885 450,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 60 931,1 тыс. руб.;

2015 год – 219 011,5 тыс. руб.;

2016 год – 777 207,1 тыс. руб.;

2017 год – 168 248,6 тыс. руб.;

2018 год – 42 953,4 тыс. руб.;

2019 год – 218 796,0 тыс. руб.;

2020 год – 292 376,6 тыс. руб.;

2021 год – 225 358,3 тыс. руб.;

2022 год – 634 352,5 тыс. руб.;

2023 год – 148 088,1 тыс. руб.;

2024 год - 98 127,1 тыс. руб.

Из них за счет средств федерального бюджета 116 929,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 9 254,0 тыс. руб.;

2023 год - 53 797,6 тыс. руб.;

2024 год – 53 877,4 тыс. руб.

Из них за счет средств краевого бюджета  2 486 588,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 41 791,1 тыс. руб.;

2015 год – 168 097,9 тыс. руб.;

2016 год – 741 439,4 тыс. руб.;

2017 год – 145 563,8 тыс. руб.;

2018 год – 34 179,0 тыс. руб.;

2019 год – 214 064,5 тыс. руб.;

2020 год – 274 854,6 тыс. руб.;

2021 год – 190 817,7 тыс. руб.;

2022 год – 567 770,7 тыс. руб.;

2023 год – 72 432,7 тыс. руб.;

2024 год – 35 576,8 тыс. руб.

Из них за счет средств бюджета города 281 933,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 19 140,0 тыс. руб.;

2015 год – 50 913,6 тыс. руб.;

2016 год – 35 767,7 тыс. руб.;

2017 год – 22 684,8 тыс. руб.;

2018 год – 8 774,4 тыс. руб.;

2019 год – 4 731,5 тыс. руб.;

2020 год – 17 522,0 тыс. руб.;

2021 год – 34 540,6 тыс. руб.;

2022 год – 57 327,8 тыс. руб.;

2023 год – 21 857,8 тыс. руб.

2024 год – 8 672,9 тыс. руб.»

2. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAE79C46D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к паспорту муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению № 1](#P193) к Постановлению.

3. [Приложение 2](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAE5984BD509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к паспорту муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению № 2](#P465) к Постановлению.

4. [Приложение 3](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAE39E47D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению № 3](#P845) к Постановлению.

5. [Приложение 4](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAE29944D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению № 4](#P1094) к Постановлению.

6. Внести изменения в [подпрограмму 1](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9E42D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», реализуемой в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», следующего содержания:

6.1. [Абзац](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9F46D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 339 328,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 52 503,3 тыс. руб.;

2015 год – 185 709,4 тыс. руб.;

2016 год – 757 082,6 тыс. руб.;

2017 год – 162 603,5 тыс. руб.;

2018 год – 1 295,4 тыс. руб.;

2019 год – 212 394,6 тыс. руб.;

2020 год – 262 147,6 тыс. руб.;

2021 год – 224 916,5 тыс. руб.;

2022 год – 466 980,8 тыс. руб.;

2023 год – 13 387,0 тыс. руб.;

2024 год – 308,1 тыс. руб.

Из них за счет средств краевого бюджета 2 159 950,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 41 791,1 тыс. руб.;

2015 год – 168 097,9 тыс. руб.;

2016 год – 739 640,3 тыс. руб.;

2017 год – 145 563,8 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 209 849,6 тыс. руб.;

2020 год – 246 145,8 тыс. руб.;

2021 год – 190 817,7 тыс. руб.;

2022 год – 418 044,6 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

Из них за счет средств бюджета города 179 378,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 10 712,2 тыс. руб.;

2015 год – 17 611,5 тыс. руб.;

2016 год – 17 442,3 тыс. руб.;

2017 год – 17 039,7 тыс. руб.;

2018 год – 1 295,4 тыс. руб.;

2019 год – 2 545,0 тыс. руб.;

2020 год – 16 001,8 тыс. руб.;

2021 год – 34 098,8 тыс. руб.;

2022 год – 48 936,2 тыс. руб.;

2023 год - 13 387,0 тыс. руб.;

2024 год - 308,1 тыс. руб.»

6.2. [Приложение](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 5 к Постановлению.

6.3. [Приложение 2](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 6 к Постановлению.

7. Внести изменения в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9E42D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) 2 «Обеспечение жильем врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», следующего содержания:

7.1. [Абзац](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9F46D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 52 054,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 году - 3942,3 тыс. руб.;

2015 году - 28486,2 тыс. руб.;

2016 году - 12841,4 тыс. руб.;

2017 году - 1798,4 тыс. руб.;

2018 году - 1399,7 тыс. руб.;

2019 году - 757,4 тыс. руб.;

2020 году - 837,6 тыс. руб.;

2021 году - 434,9 тыс. руб.;

2022 году – 506,8 тыс. руб.;

2023 году - 570,0 тыс. руб.;

2024 году - 480,0 тыс. руб.

Из них за счет средств бюджета города в сумме: 52 054,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 году - 3942,3 тыс. руб.;

2015 году - 28486,2 тыс. руб.;

2016 году - 12841,4 тыс. руб.;

2017 году - 1798,4 тыс. руб.;

2018 году - 1399,7 тыс. руб.;

2019 году - 757,4 тыс. руб.;

2020 году - 837,6 тыс. руб.;

2021 году - 434,9 тыс. руб.;

2022 году – 506,8 тыс. руб.;

2023 году - 570,0 тыс. руб.;

2024 году - 480,0 тыс. руб.»

7.2. [Приложение](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 7 к Постановлению.

8. Внести изменения в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9E42D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) 3 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», следующего содержания:

8.1. [Приложение](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 8 к Постановлению.

9. Внести изменения в [подпрограмму 5](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9E42D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», следующего содержания:

9.1. [Абзац](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9F46D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66 672,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 21 523,2 тыс. руб.;

2023 год – 22 386,3 тыс. руб.;

2024 год – 22 762,5 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 11 348,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 3 676,1 тыс. руб.;

2023 год – 3 796,5 тыс. руб.;

2024 год – 3 876,3 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 32 372,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 10 202,3 тыс. руб.;

2023 год - 10 929,0 тыс. руб.;

2024 год – 11 241,4 тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета города – 22 950,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 7 644,8 тыс. руб.;

2023 год – 7 660,8 тыс. руб.;

2024 год – 7 644,8 тыс. руб.»

9.2. [Приложение 2](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 9 к Постановлению.

10. Внести изменения в [подпрограмму 7](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9E42D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», следующего содержания:

10.1. [Абзац](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392DAEE9F46D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы города Ачинска» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 330 943,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 145 101,7 тыс. руб.;

2023 год – 111 504,8 тыс. руб.;

2024 год – 74 336,5 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 105 580,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 5 577,9 тыс. руб.;

2023 год – 50 001,1 тыс. руб.;

2024 год – 50 001,1 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 225 362,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 139 523,8 тыс. руб.;

2023 год – 61 503,7 тыс. руб.;

2024 год – 24 335,4 тыс. руб.»

10.2. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79F4BD509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1694) 10 к Постановлению.

10.3. [Приложение 2](consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4DE7552D2EBCED6AA6777536EF087B8DE7751CE8E9B63C4E32D99C44393B392D9E79843D509640A035A513F568B2385E6C52Cz0kEI) к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» изложить в новой редакции согласно [приложению №](#P1759) 11 к Постановлению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя Главы города Ачинска.

3. Опубликовать постановление в газете «Ачинская газета» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Ачинска И.П. Титенков

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к Постановлению администрации города Ачинска  от 15.09.2022 № 290-п  Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» |

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период

| № п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципа  льной програм  мы,  2013 год | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | | | 2019  год | 2020  год | | 2021 год | 2022  год | 2023  год | | 2024  год | | 2025 год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| 1. | Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным | человек | 145 | 46 | 3 | 817 | 453 | 0 | | 62 | | | 310 | 253 | 173 | 122 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города Ачинска, подлежащая расселению | тыс. кв.м. | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 12,2 | 6,0 | 0 | | 1,07 | | | 4,02 | 3,32 | 1,89 | 1,99 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 0 | 0,2 | 2,2 | 0 | 12,8 | 5,0 | | 0 | | | 0,5 | 2,76 | 2,75 | 3,32 | | 3,31 | | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2: привлечение и закрепление на территории города Ачинска врачей-специалистов и среднего медицинского персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество врачей-специалистов, которым будет произведена компенсация расходов на оплату найма жилых помещений | чел. | 2 | 3 | 12 | 14 | 22 | 16 | | | 10 | 14 | | 4 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 |
| 1.2.2. | Количество среднего медперсонала, которым будет произведена компенсация расходов на оплату найма жилых помещений | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | | Х | 5 | | 3 | 4 | | 4 | 4 |
| 1.3 | Задача 3 Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья двух жилых кварталов многоэтажной застройки в п. Строителей и квартала малоэтажной жилой застройки «Новостройка» | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Предоставление земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 2 | 7 | | 1 | 5 | 5 | | 5 | | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Обеспечение объемов ввода жилья | тыс.кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,7 | | | 25,0 | 15,6 | | 12,4 | 2,04 | 3,2 | | 3,2 | | 0 | 0 |
|  | Задача 4: создание условий для повышения доступности земельных участков, для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ачинска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля земельных участков  обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, для дальнейшего предоставления семьям имеющим трех и более детей, от общего количества земельных участков планируемых к предоставлению | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транс-портной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 20,7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  | Задача 5: Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья | шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | | Х | 19 | 41 | | 41 | | 0 | 0 |
|  | Задача 6: привлечение и закрепление на территории города Ачинска педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.6.1. | Количество учителей-предметников, которым будет произведена компенсация расходов на оплату найма жилых помещений | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | | Х | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|  | Задача 7: обеспечение детей-сирот и лиц из их числа гарантированным жильем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение поддержки детей-сирот» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.7.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | | Х | 5 | | 42 | 30 | | 48 | 48 |
| 1.7.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | | Х | 55 | | 4 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Задача: обеспечение жильем граждан нуждающихся в жилом помещении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Отдельное мероприятие 1 «Приобретение жилых помещений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.8.1 | Количество жилых помещений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень

объектов недвижимого имущества муниципальной собственности,

подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

тыс. руб.

| №  п/п | Наименование объекта,  территория строительства  (приобретения)  мощность и единицы  измерения мощности  объекта | Год  строительства (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | |
| 1 | Строительство 2-х многоквартирных жилых домов в Юго-Восточном районе города Ачинска | 2022 |  |  | 432 333,2 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет |  |  |  | 405 449,2 | 0 | 0 |
| бюджет города | 2022 |  |  | 26 884,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших 23 лет | 2022 |  |  | 9 556,3 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 9 556,3 | 0 | 0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство 2-х многоквартирных жилых домов по ул. Декабристов | 2022 |  |  | 0 | 13 293,0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет города | 2022 |  |  | 0 | 13 293,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей в Юго-Восточном районе города Ачинска | 2022 |  |  | 16 649,1 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | 2022 |  |  | 16 649,1 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2022-2024 |  |  | 7 856,2 | 70 424,1 | 70 424,1 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 5 577,9 | 50 001,1 | 50 001,1 |
|  | краевой бюджет | 2022-2024 |  |  | 2 278,3 | 20 423,0 | 20 423,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших 23 лет | 2022-2024 |  |  | 124 080,3 | 41 080,7 | 3 912,4 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 2022-2024 |  |  | 124 080,3 | 41 080,7 | 3 912,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 590 475,1 | 124 797,8 | 74 336,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 5 577,9 | 50 001,1 | 50 001,1 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 541 364,1 | 61 503,7 | 24 335,4 |
|  | бюджет города |  |  |  | 43 533,1 | 13 293,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 3

к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

города Ачинска за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших

из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

тыс. руб.

| №  п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |
| Пр |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан | всего расходные обязательства по программе |  |  |  |  | 634 352,5 | 148 088,1 | 98 127,1 | 880 567,7 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 184 033,9 | 134 555,1 | 97 887,1 | 416 476,1 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 162 | Х | Х | Х | 2 841,0 | 0 | 0 | 2 841,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | Х | Х | Х | 447 237,6 | 13 293,0 | 0 | 460 530,6 |
| Управление образования | 733 | Х | Х | Х | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 466 980,8 | 13 387,0 | 308,1 | 480 675,9 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 29 299,4 | 94,0 | 308,1 | 29 701,5 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | Х | Х | Х | 437 681,4 | 13 293,0 | 0 | 450 974,4 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Развитие малоэтажного жилищного строительства | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 5 | Обеспечением жильем молодых семей в городе Ачинске | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |
| 7 | Подпрограмма 6 | Обеспечение жильем педагогических работников прибывших на территорию города Ачинска | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Управление образования | 733 | Х | Х | Х | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| 8 | Подпрограмма 7 | Обеспечение поддержки детей-сирот | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 145 101,7 | 111 504,8 | 74 336,5 | 330 943,0 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 132 704,5 | 111 504,8 | 74 336,5 | 318 545,8 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 162 | Х | Х | Х | 2 841,0 | 0 | 0 | 2 841,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 133 | Х | Х | Х | 9 556,2 | 0 | 0 | 9 556,2 |
| 9 | Отдельное мероприятие 1 | Приобретение жилых помещений | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 4

к муниципальной программе города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Информация об источниках финансирования подпрограмм,

отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города,

в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ)

тыс. руб.

| № п/п | Статус  (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2022  год | 2023  год | 2024  год | итого на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная  программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан | Всего | 634 352,5 | 148 088,1 | 98 127,1 | 880 567,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 9 254,0 | 53 797,6 | 53 877,4 | 116 929,0 |
| краевой бюджет\* | 567 770,7 | 72 432,7 | 35 576,8 | 675 780,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 57 327,8 | 21 857,8 | 8 672,9 | 87 858,5 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 466 980,8 | 13 387,0 | 308,1 | 480 675,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 418 044,6 | 0 | 0 | 418 044,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 48 936,2 | 13 387,0 | 308,1 | 62 631,3 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. | Расходы, связанные со строительством жилых домов | Всего | 23 837,5 | 13 293,0 | 0 | 37 130,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 23 837,5 | 13 293,0 | 0 | 37 130,5 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 221 767,4 | 0 | 0 | 221 767,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 221 767,4 | 0 | 0 | 221 767,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 81 703,7 | 0 | 308,10 | 82 011,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 78 669,0 | 0 | 0 | 78 669,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджет города | 3 034,7 | 0 | 308,1 | 3 342,8 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4. | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, хозяйственных построек | Всего | 5 348,2 | 0 | 0 | 5 348,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 5 348,2 | 0 | 0 | 5 348,2 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. | Оценка недвижимости, признание прав регулирование отношений по собственности | Всего | 54,9 | 94,0 | 0 | 148,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 54,9 | 94,0 | 0 | 148,9 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. | Строительство  тепловых сетей | Всего | 16 649,1 | 0 | 0 | 16 649,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 16 649,1 | 0 | 0 | 16 649,1 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. | Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра | Всего | 117 620,0 | 0 | 0 | 117 620,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 117 608,2 | 0 | 0 | 117 608,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 11,8 | 0 | 0 | 11,8 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем врачей – специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска | Всего | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1 | Компенсация расходов по найму жилых помещений | Всего | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3.1 | Разработка проектов планировки и межевания | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Развитие малоэтажного жилищного строительства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Подпрограмма 4.1 | Софинансирование расходов на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске | Всего | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 3 676,1 | 3 796,5 | 3 876,3 | 11 348,9 |
| краевой бюджет\* | 10 202,3 | 10 929,0 | 11 241,4 | 32 372,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 7 644,8 | 7 660,8 | 7 644,8 | 22 950,4 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. | Подпрограмма 5.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Всего | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 3 676,1 | 3 796,5 | 3 876,3 | 11 348,9 |
| краевой бюджет\* | 10 202,3 | 10 929,0 | 11 241,4 | 32 372,7 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 7 644,8 | 7 660,8 | 7 644,8 | 22 950,4 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 | Обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска | Всего | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1 | Компенсация расходов по найму жилых помещений | Всего | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Подпрограмма 7 | Обеспечение поддержки детей-сирот | Всего | 145 101,7 | 111 504,8 | 74 336,5 | 330 943,0 |
| в том числе: |  |  |  | - |
| федеральный бюджет\* | 5 577,9 | 50 001,1 | 50 001,1 | 105 580,1 |
| краевой бюджет\* | 139 523,8 | 61 503,7 | 24 335,4 | 225 362,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Мероприятие 7.1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 7 856,2 | 70 424,1 | 70 424,1 | 148 704,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 5 577,9 | 50 001,1 | 50 001,1 | 105 580,1 |
| краевой бюджет\* | 2 278,3 | 20 423,0 | 20 423,0 | 43 124,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Мероприятие 7.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 23 лет | Всего | 137 245,5 | 41 080,7 | 3 912,4 | 182 238,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 137 245,5 | 41 080,7 | 3 912,4 | 182 238,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Отдельное  мероприятие 1 | Приобретение жилых помещений | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень и значения показателей результативности

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Цель подпрограммы: расселение граждан из аварийного жилищного фонда.  Задача подпрограммы: снос ветхого и аварийного жилищного фонда | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1: обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным | человек | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=84B153E4BF06A115CA8A0EA191EC85CA75CBB3B6774D721B023E09E298CA4AB6FB0804E4E627D0A17164E946F64651J) N 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (в редакции от 05.04.2013 N 38-ФЗ") | 253 | 173 | 122 | 0 |
| 2 | Показатель результативности 2: площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города Ачинска, подлежащая расселению | тыс. кв. м | 3,32 | 1,89 | 1,99 | 0 |
| 3 | Показатель результативности 3: снос ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,76 | 2,75 | 3,32 | 3,31 |

Приложение № 6

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 2

к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) | | | Итого на период текущий год и плановый период | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР  БС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  Цель подпрограммы: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда  Задача подпрограммы: Строительство (реконструкция), долевое строительство, приобретение жилых помещений у организаций застройщиков для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1.  Расходы, связанные со строительством жилых домов | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 1610013170 | 410 | 23 837,5 | 13 293,0 | 0 | 37 130,5 | Тех. присоединение к электрическим сетям 2-х многоквартирных жилых домов в ЮВР, авторский надзор , кадастровые работы, строительство 2-х жилых домов в ЮВР –2022 г -ПСД стр-во 2 жилых домов по ул. Декабристов |
| 2 | Мероприятие 1.7.  Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 16100S6030 | 410 | 11,8 | 0 | 0 | 11,8 |
|  |  | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 1610076030 | 410 | 117 608,2 | 0 | 0 | 117 608,2 |
| 3 | Мероприятие 1.2.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации –Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 161F367483 | 410 | 210 345,4 | 0 | 0 | 210 345,4 |  |
| Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 161F367483 | 410,  850 | 11 422,0 | 0 | 0 | 11 422,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.3.  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 161F367484 | 410 | 77 495,6 | 0 | 0 | 77 495,6 | Строительство 2-х  многоквартирных жилых домов в ЮВР, приобретение у организаций застройщиков жилых помещений, выплата возмещения собственникам |
| МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 161F36748S | 410 | 3 034,7 | 0 | 0 | 3 034,7 |
| Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 161F36748S | 410,  850 | 0 | 0 | 308,1 | 308,1 |
| Администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 161F367484 | 410, 850 | 1 173,4 | 0 | 0 | 1 173,4 |
| 5 | Мероприятие 1.4.  Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, хозяйственных построек | МКУ «УКС» | 133 | 0501 | 1610013060 | 240 | 5 348,2 | 0 | 0 | 5 348,2 | Снос 12 жилых домов хоз. построек, обследование технического состояния и разработка ПСД. |
| 6 | Мероприятие 1.5.  Оценка недвижимости, признание прав регулирование отношений по собственности | Администрация города Ачинска | 730 | 0113 | 1610013021 | 240 | 54,9 | 94,0 | 0 | 148,9 | Оценка недвижимости-  45 жилых помещений:  в 2022 г. – 15 квартир,  в 2023 г. – 30 квартир,  в 2024 г. - 0 квартир. |
| 7 | Мероприятие 1.6.  Строительство тепловых сетей | Администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 1610013180 | 410 | 16 649,1 | 0 | 0 | 16 649,1 | Строительство тепловых сетей к жилым домам в ЮВР |
| 8 | Итого по подпрограмме: | | |  |  |  | 466 980,8 | 13 387,0 | 308,1 | 480 675,9 |  |
| 9 | Всего, в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МКУ «Управление капитального  строительства» | | |  |  |  | 437 681,4 | 13 293,0 | 0 | 450 974,4 |  |
| 11 | Администрация города Ачинска | | |  |  |  | 29 299,4 | 94,0 | 308,1 | 29 701,5 |  |

Приложение № 7

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска»

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) | | | Итого на период текущий год и плановый период | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР  БС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма: «Обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска»  Цель подпрограммы: создание условий для ликвидации кадрового дефицита врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в городе Ачинске  Задача подпрограммы: привлечение и закрепление на территории города Ачинска врачей-специалистов и среднего медицинского персонала. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 2.1. Компенсация расходов по найму жилых помещений | Администрация города Ачинска | 730 | 1003 | 1620013050 | 320 | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 | Выплата компенсации за наем жилых помещений врачам и среднему медперсоналу:  2022 г. - 8, 2023 г. - 6, 2024 г. - 6 |
| 2 | Итого по подпрограмме: | | |  |  |  | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |  |
| 3 | Всего, в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Администрация города Ачинска | | |  |  |  | 506,8 | 570,0 | 480,0 | 1 556,8 |  |

Приложение № 8

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 1

к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник финансирования | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма: «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска»  Цель подпрограммы: обеспечение увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса.  Задача подпрограммы: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель результативности 1: вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья жилого квартала многоэтажной застройки в районе Строителей, микрорайоне "Авиатор" и квартала малоэтажной жилой застройки "Новостройка" | га | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель результативности 2: предоставление земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Показатель результативности 3: предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | шт. | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Показатель результативности 4: обеспечение объемов ввода жилья | тыс. кв.м. | - | 12,4 | 2,04 | 3,2 | 3,2 |

Приложение № 9

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечением жильем молодых семей в городе Ачинске», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске»

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022  год | 2023  год | 2024  год | Итого на период текущий год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма 5: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске»  Цель: государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Задача: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома с созданием условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты. | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 5.1.  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация города Ачинска | 730 | 1003 | 16500L4970 | 320 | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 | Обеспечение жильем молодых семей, в том числе по годам:  В 2022 – 19 семей, 2023-2024 годах по 41 семьи ежегодно |
| 2 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |  |
| 3 | Администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 21 523,2 | 22 386,3 | 22 762,5 | 66 672,0 |  |

Приложение № 10

к Постановлению администрации города Ачинска

от 15.09.2022 № 290-п

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа  Задача: обеспечение детей-сирот и лиц из их числа гарантированным жильем | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1:  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | ведомственная отчетность | 0 | 5 | 42 | 30 |
|  | Показатель результативности 2:  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 23 лет | чел. | ведомственная отчетность | 0 | 55 | 4 | 0 |

Приложение № 11

к Постановлению администрации города Ачинска

от15.09.2022 № 290-п

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение поддержки детей-сирот», реализуемой в рамках муниципальной программы города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс.руб.) | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | |
| ГРБС | | РзПр | ЦРС | | ВР | | 2022 | 2023 | 2024 | | Итого на текущий год и плановый период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | Муниципальная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  Подпрограмма 7: Обеспечение поддержки детей-сирот  Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа  Задача: обеспечение детей-сирот и лиц из их числа гарантированным жильем | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 7.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Ачинска | 730 | 1003 | | 16700R0820 | 410 | | 7 856,2 | | 70 424,1 | | 70 424,1 | | 148 704,4 | | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2022 году – 60, в 2023 году – 46, в 2024 году - 30. |
|  | Мероприятие 7.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших 23 лет | Администрация города Ачинска | 730 | 1003 | | 1670075870 | 410 | | 124 080,3 | | 41 080,7 | | 3 912,4 | | 169 073,4 | |
|  | Администрация города Ачинска | 730 | 0104 | | 1670075870 | 120,  240 | | 768,0 | | 0 | | 0 | | 768,0 | | Осуществление государственных полномочий  по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 162 | 0113 | | 1670075870 | 120, 240 | | 2 841,0 | | 0 | | 0 | | 2 841,0 | |
|  |  | МКУ «УКС | 133 | 0501 | | 1670075870 | 410 | | 9 556,2 | | 0 | | 0 | | 9 556,2 | | Строительство 4-х жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|  | Всего |  | X | X | | X | Х | | 145 101,7 | | 111 504,8 | | 74 336,5 | | 330 943,0 | |  |
| В том числе по ГРБС | Администрация города Ачинска | 730 | X | | X | Х | | 132 704,5 | | 111 504,8 | | 74 336,5 | | 318 545,8 | |  |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 162 | X | | X | X | | 2 841,0 | | 0 | | 0 | | 2 841,0 | |  |
|  |  | МКУ «УКС | 133 | X | | X | X | | 9 556,2 | | 0 | | 0 | | 9 556,2 | |  |